南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程

施工项目

招   标   文   件

招标人：南通港口轮驳有限公司

招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司

二〇二二年八月

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同条款及协议书格式

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分 招标公告

南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目

招标公告(资格后审)

捷宏润安工程顾问有限公司（以下称代理机构）受南通港口轮驳有限公司委托，就南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目进行公开招标。现公告如下：

一、项目名称：南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目；

二、招标内容：

本建设项目招标共设一个标段，招标内容即南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程（修理内容详见长通趸G003特别检验修理工程单）施工项目。

三、服务期限：合同签订后三个月内完成本项目。

四、项目预算及最高限价：230万（含20万隐蔽工程）。

五、投标人应具备的资格条件：

1.资质要求：投标人具有独立企业法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

2.项目负责人要求：投标人拟投入的项目负责人自2019年1月1日以来有60米及以上船舶修理的业绩，时间以完工单中的完工时间为准，规模以合同内容为准；拟投入的项目负责人出具所属社保机构的最近6个月（2022年2月~2022年7月或2022年1月~2022年6月）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人在投标人处参加社保的有效证明材料[社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）]

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单。（以本公告发布之日后查询结果为准）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项目的招标活动；

5. 本项目不接受联合体参与投标。

注：投标人中标后不得将中标项目违法分包或者转让给其他主体实施。

请投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人承担。对提供虚假材料的投标人作无效标处理，并视情节将其列入本公司黑名单，限制参与本公司的招标项目。

六、招标文件的获取

1．拟申请参加本项目投标单位因仔细阅读网上公布的本项目的招标公告和资格条件，本次申请采用现场申请或线上申请的方式；

1.1现场申请：经办人携带单位介绍信、经办人身份证、营业执照或事业单位法人证书彩色复印件(加盖法人章)到招标代理单位捷宏润安工程顾问有限公司（地址：南通市崇川路58号9幢A1302-A1304室）进行申请登记、领取招标文件。

1.2线上申请：线上领取招标文件的，投标人自行前往招标公告下方下载项目附件：申请函（加盖公章）及上述相关材料电子扫描件发送至招标代理人邮箱jiehongrunannt@163.com（需注明单位名称、联系人及其联系方式）进行申请，申请完成后需联系招标代理（钱先生：15162861908，QQ: 1255825247）确认申请是否成功，并在开标现场将申请函原件同投标文件一并递交。

2．本次招标项目申请时间为自公告发布之日起至2022年8月24日17时00分。

3．已按上述程序申请成功的潜在投标人可在申请现场领取纸质版本招标文件或通过电汇方式领取电子邮件版本招标文件，招标文件收取费用为人民币500元，必须于2022年8月24日17:00时之前完成支付，售后不退，未按时交纳招标文件费用的，视为放弃投标。

4．为方便投标人编制投标文件，成功领取招标文件后招标代理可以提供电子版招标文件。

5.招标文件售价人民币500元/标段，现金或线上支付，售后不退，未按上述要求进行投标报名，投标文件将不予接收。

6.招标人不组织现场考察和标前会议，投标人可根据自身需要自行前往现场进行考察。

七、投标文件的递交、开标：

1.递交投标文件截止时间及开标时间为：2022年9月6日14时00分；地点为: 南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室。

2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.定于本项目投标截止同一时间在上述投标地点公开开标，投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席。若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

注意事项：

开标及投标文件递交方式：

开标现场将对投标人的资格审查证明材料文件、商务技术标文件进行拆封并宣读主要内容，对于通过资格审查的投标人在评标委员会对技术标打分结束后再开商务标（报价标），未通过资格审查的投标人，商务标（报价标）文件予以退回。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）装订在资格审查文件中，本项目无原件包递交要求，但投标文件中相关资料必须真实有效，随时接受评标委员会查验，招标人将在签订合同前对所有中标候选单位的原件进行查验，对未能提交原件或提交的原件和投标文件中材料不符的，招标人将取消其中标资格，三年内不再接受该投标人参加集团（及其下属子公司）的招投标或采购经营活动。

- 八、投标保证金

1.本项目投标保证金￥20000.00元（大写：贰万元整），投标人应在提交投标文件截止时间前，从其企业基本账户划转到指定账户（银行本（汇）票、银行转账（电汇）、银行保函均可），账户信息如下：

收取人：捷宏润安工程顾问有限公司

开户银行：兴业银行南京城南支行

账号：409500100100034201

2.招标人自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；自服务合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（6）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

- 九、评标办法

本项目采用综合评分法，具体详见招标文件。

十、发布公告的媒介及公告期

本次招标公告在南通港（港口）集团有限公司网站（http://www.ntport.com.cn）、江苏省招标投标公共服务平台（https://www.jszbtb.com/#/newindex）及中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn/）发布。

公告期限为：招标公告发布之日起5日。

十一、联系方式

招标人：南通港口轮驳有限公司

联系人：成新

联系电话：0513-85167521、13815204900

招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

联 系 人：钱舒佳、邱海峰、南文秀

联系方式：15162861908、18036206278

E-mail：1255825247@QQ.com

2022年8月

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由招标人解释。

1、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求等含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目提交投标文件截止时间10日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑。未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改；

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以南通港（港口）集团有限公司网站（http://www.ntport.com.cn）、江苏省招标投标公共服务平台（https://www.jszbtb.com/#/newindex）及中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn/）发布为准。

4、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

5、补充说明、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6、投标人由于对招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

7、不组织答疑会。

三、投标文件的编写、份数和签署

1、投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文可使用宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件的资格审查资料、商务技术标、报价标均为一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人在投标文件格式中明确要求签字或盖章处进行签字并加盖单位印章，投标文件副本可复印。

四、投标文件的密封及标记

1、投标人可以将正本、副本统一装在一个密封袋或密封箱内。

2、投标文件的资格审查资料、商务技术标和报价标应分别单独密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“商务技术标”、“报价标”，同时还要写明招标人名称、项目名称、投标人全称及日期。封袋上应加盖投标人公章。

未按上述规定密封的投标文件，招标人可不予接收。

五、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、本次投标以固定单价报价。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、投标报价应清晰可辩，投标报价模糊不清，或不能确认具体报价内容，则否决其投标。

5、投标报价包含与修理工程所发生的一切费用（如：材料、设备、人工、检验等）利润、税金、企业经营管理费、因政策、市场条件变化引起的价格变动及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

6、本项目业主不提供任何设施与物品，中标人的现场生活、办公用房，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等问题由投标人自行考虑并承担相应费用。

- 七、最高投标限价：230万。

- 八、投标保证金

本项目投标保证金￥20000.00元（大写：贰万元整），投标人应在提交投标文件截止时间前，从其企业基本账户划转到指定账户（银行本（汇）票、银行转账（电汇）、银行保函均可），账户信息如下：

收取人：捷宏润安工程顾问有限公司

开户银行：兴业银行南京城南支行

账号：409500100100034201

1、若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南京，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本帐户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件）

2、若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人基本帐户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。

3、若采用银行保函，银行保函应在投标有效期内保持有效，若招标人延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应单独递交，复印件装订在投标文件中。

- 九、履约保证金

本项目不设履约保证金。

- 十、付款方式：

项目完成并通过项目验收，招标人取得所需全部船舶检验证书后，受托人向招标人开具相应服务费等额有效增值税专用发票后60日内付全部金额的95%，12个月内付清全部金额5%的质保金。

八、投标有效期

投标文件自投标截止时间起60日历天内有效。

九、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的要求的，中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的服务同招标人提出的项目需求说明中的要求不同的，必须在投标文件中明示，如不明示的视同完全响应。

- 招标内容：

本建设项目招标共设一个标段，招标内容即南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工。

二、服务期限：合同签订后三个月内完成本项目。

三、质量标准或者考核标准：完成招标项目需求，通过招标人项目验收，取得所需全部船舶检验证书。

四、投标报价及合同方式

1、投标报价包括完成全部工作所需的设备、材料、人工、检验、税费、利润、交通等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。在合同实施期间，该费用不随国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

2、本项目采用固定单价合同，不受政策性变化和市场变化引起的价格调整。

三、其他要求

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部要求，只响应其中部分内容者，其投标文件将作无效标处理。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

| 长通趸G003特别检验修理工程单（2022） |  |
| --- | --- |
| 趸船概况： 船长90m、 船宽16m、 型深2.8m、 总吨位1519、 净吨位455 |  |
| 序 号 | 工 程 内 容 |
| 一 | 坞修工程 |
| 1 | 趸船上下坞各一次； |
| 2 | 船外板测厚，要求CCS认可的专业资质公司完成，并出具检测报告(测厚部位、测厚点满足船检要求)； |
| 3 | 水线以下船底板及侧壁板出白，涂615二度、616一度、839一度； |
| 4 | 水线至主甲板侧壁板出白，涂防锈漆2度、船壳黑漆2度； |
| 5 | 江水箱（VJ706-500-1）格栅拆装、水箱清洁除锈，油漆4度； |
| 6 | 江水总管、压载舱总管（直径80，长60米）清理、疏通，1只粗水滤器（CB497-76 A1080),2只闸阀（CB466-76 6080），6只截止阀（GB590-76 A6080）拆装、清洁、研磨、更换盘根以及密封、易损件；8只吸入口（CB495-77 A65）拆装、清洁、修理；系统做密性试验、效用试用； |
| 7 | 总用泵（3BA-6）一台，拆装、修理、更换密封件，做效用试用； |
| 8 | 消防总管直径70，约150米，外部清洁、检查、除锈，防锈漆2度，防冻材料换新重新包扎（材料不低于原材料）；消防栓和加水球阀除漏或更换； |
| 9 | 船名、港籍、水尺、载重线标志按“内河船舶法定检验技术规则”2019版及最新修改通报以及相关主管部门要求制作、烧焊、油漆； |
| 10 | 防浪阀3只（B65-2只、B100-1只），拆装、修理，更换密封件； |
| 11 | 隔膜阀（Dg100）2只，拆装、修理，更换密封件； |
| 12 | 止回阀（GB592-65)1只，拆装、修理，更换密封件； |
| 13 | 主甲板上游舱盖（105cm*145cm）3只密封胶条换新； |
| 14 | 4只进入底舱水密门胶条更换,把手、铰链检查修理、加油活咯； |
| 15 | 主甲板2只730*560人孔盖更换密封圈，补全不锈钢材质固定螺母及螺栓（原来的基本没有）； |
| 二 | 除锈油漆 |
| （一） | 遮阳甲板 |
| 1 | 调度室顶部甲板98平米，局部人工出白（约15平米）防锈漆2度，紫红甲板漆2度，其余清洗、打磨紫红甲板漆2度 |
| 2 | 调度室顶遮阳棚立柱、人字梁、支架约30平米清洗灰漆1度； |
| (二) | 瞭望甲板 |
| 1 | 调度室外围四周壁板64平米，清洗、打磨，白漆1度； |
| 2 | 调度室顶板反手含帽檐正反2面，45平米，局部除绣约10平米，防锈漆2度，白漆2度，其余清洗、打磨，白漆1度； |
| 3 | 调度室门前遮阳棚40平米清洗；立柱5平米清洗、灰漆1度； |
| 4 | 瞭望甲板545平米，查漏，预估挖补2平米；局部出白（约60平米）防锈漆2度，其余清洗、打磨，统打沥青防水漆1度；顶棚所有支柱底部清洁、打磨，打沥青膏； |
| 5 | 东头遮阳棚清洗，遮阳棚立柱、人字梁、支架约100平米，部分除绣约20平米，防锈漆2度，灰漆2度，其余清洗，灰漆1度； |
| 6 | 桅杆，船名灯灯箱局部除锈，防锈漆2度，灰漆2度； |
| （三） | 上甲板 |
| 1 | 上甲板含边沿560平米，局部人工出白（约60平米）、打磨，防锈漆2度，军绿耐磨甲板漆2度；其余清洗、打磨军绿耐磨甲板漆2度； |
| 2 | 二层办公室四周壁板275平米，局部人工出白（约20平米）防锈漆2度，白漆2度；其余清洗、打磨，白漆1度；壁板下部15cm为军绿甲板漆 |
| 3 | 瞭望甲板反手含边沿220平米(含桥架)，局部人工出白（约20平米）防锈2度，白漆2度；其余清洗、打磨，白漆1度； |
| 4 | 内走廊壁板清洗、打磨，白漆1度，约115平米； |
| 5 | 内走廊甲板清洗、打磨，紫红甲板漆2度，约56平米； |
| 6 | 西头遮阳棚清洗，遮阳棚立柱、人字梁、支架清洗，灰漆1度，约55平米； |
| 7 | 落水管6根，清洗、打磨，灰漆1度； |
| 8 | 办公室内壁板、顶板预估除锈油漆100平米； |
| （四） | 主甲板 |
| 1 | 主甲板880平米，出白、打磨、防锈漆2度军绿耐磨甲板漆2度； |
| 3 | 主甲板仓库四周壁板380平米，局部出白（约20平米）防锈漆2度，灰漆2度，其余清洗、打磨，灰漆1度，壁板下部20cm为军绿甲板漆； |
| 4 | 主甲板门窗25平米清洗火红漆2度； |
| 5 | 上甲板反手含边沿310平米，局部人工出白（约40平米）防锈漆2度，白漆2度，其余清洗、打磨，白漆1度； |
| 6 | 双柱系缆桩33只，及2只绞缆机及甲板上的锚缆共计65㎡，部分除锈，防锈漆2度，黑色面漆2度； |
| 7 | 到底层舱室斜梯上方老虎罩外部清洗、打磨，灰漆1度，约18平米； |
| 8 | 4只黄沙箱4只水龙带箱清洗，大红面漆1度； |
| 9 | 主甲板四周警戒线黄色面漆1度； |
| 10 | 3根落水管及透气管清洗，灰漆1度； |
| 11 | 配电房内四周壁板及顶板48平米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆2度； |
| 12 | 原库房清理，四周壁板及顶板48平米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆2度；15平方甲板出白防锈漆2度，面漆2度； |
| （五） | 主甲板下部底舱内部油漆（报价时充分预估舱内反手、肋板、筋板、撑板、立柱、斜撑、锈蚀程度等，可现场观察） |
| 1 | 艏锚链舱13200*16000*2800清理、局部除锈、打磨，防锈漆2度； |
| 2 | 艉锚链舱14400*16000*2800清理、局部除锈、打磨，防锈漆2度； |
| 3 | 原生活污水柜所在物料间9600*16000*2800清理、局部除锈、打磨，2度防锈漆，2度面漆； |
| 4 | 6只压载舱9600*6000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |
| 5 | 4只压载舱4800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |
| 6 | 2只空仓9600*16000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |
| 7 | 清水舱4800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |
| 8 | 2空仓间过道28800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |
| （六） | 全船6只斜梯55。*700*2800，正反面，局部除绣、打磨，防锈漆2度，紫红面漆2度；扶手出白，防锈漆2度，银粉漆2度； |
| （七） | 全船栏杆ø32*195米，含复板、栏杆柱、栏杆横档，局部除锈、打磨，防锈漆2度，亮光银粉漆2度； |
| （八） | 露出水面所有锚链除锈、打磨、测量，防锈漆2度，黑漆2度； |
| (九) | 上游内走廊壁板、顶板清洗、打磨，白漆2度，约90平米； |
| （十） | 上游内走廊底板出白、打磨、防锈漆2度，军绿耐磨甲板柒2度，约35平米； |
| （十一） | 办公室内壁板、顶板预估除锈油漆100平米； |
| 三 | 房间改造 |
| （一） | 调度室厨房间改造 |
| 1 | 原厨具灶台拆除、地砖敲除2900*2800 |
| 2 | 新铺地砖8.12平方、原地漏换新装复 |
| 3 | 新做不锈钢灶台柜1张1000+2900)*550带一只大单水槽，混水龙头更换，原净水器装复，上下水及热水装妥； |
| 4 | 油烟机拆装（利旧） |
| 5 | 新装9kw电磁灶1台，电灶电源线利旧，开关装妥 |
| 6 | 集成吊顶8平方，安装LED吸顶灯300*600*1盏 |
| 7 | 冰箱、电磁炉、热水壶及备用（2只）插座装妥 |
| 8 | 配电箱一只，控制调度室内所用设备； |
| 9 | 卫生间小便斗更换，五金更换； |
| 10 | 淋浴房窗户1000*1000更换为双层玻璃塑钢窗； |
| 11 | 到调度楼梯拐角1000*1000铁窗拆除； |
| （二） | 生产业务部会议室改为2间办公室 |
| 1 | 中间钢结构隔墙1片：4600*2300 |
| 2 | 拆除门1扇，钢结构封堵门1扇：1300*2000 |
| 3 | 新开门2扇并新做木质门2扇（含五金） |
| 4 | 内部装修：4600*3000*2300*2间（竹木纤维板装饰板），计97.6平方 |
| 5 | 地板新装27.6平方（圣象复合强化地板） |
| 6 | 拆除移门1扇，钢结构封堵：1700*2000，另一面装饰板装妥 |
| 7 | 拆除移门1扇部位，另一面装饰板装妥:1700*2000 |
| 8 | LED吸顶灯300*1200*4盏 |
| 9 | 开关、插座、电缆、网线安装排放到位 |
| 10 | 新装1.5P格力空调2台 |
| 11 | 每间办公室设10个五眼带开关插座，其中3只带UBS充电插座，1只面板开关，2只电话插座。 |
| 12 | 配2张实木办公桌，2张转椅，2张3人牛皮沙发，2张3门实木书橱 |
| (三) | 二层厕所改造1间（L型1500*4600+1500*1500） |
| 1 | 封堵窗户(走道侧)1扇：1000*1100； |
| 2 | 外侧窗户1000*1100铁窗更换为塑钢窗； |
| 3 | 二层厕所内下水总管DN100更换约5米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆漆2度； |
| 4 | 墙砖新贴：33平方、地砖：6.7平方，原墙砖、地砖拆除； |
| 5 | 集成吊顶：6.7平方（先除锈，防锈漆2度）； |
| 7 | 新装小便斗2只（冲水阀及管路装妥），新装蹲坑（大号）1只（蹲坑砌台、水箱、蹲坑旁冲洗枪、厕纸盒、烟灰桶、马桶刷、带盖不锈钢废纸篓、隔断），蹲坑一侧安装不锈钢扶手； |
| 8 | 门及门框750*1750更换为新木质门 |
| 9 | 安装地漏1只 |
| 10 | 新装灯具300*300*2盏 |
| 11 | 开关、电缆布线装妥 |
| 12 | 新装台盆柜、拖把池1套，冲洗枪1把； |
| 13 | 现场定制或购买约2.0吨304不锈钢水柜1只，供自来水停水时主甲板男女厕所和厨房用水。进水与自来水相连，出水管与供主甲板厕所和厨房进水总管相连，可转换。水柜需安装304不锈钢导门（400*600）1只，磁翻板液位计1只，进出水管、放残管、溢流管、透气管、进出水阀、放残阀等装妥；与不锈钢水柜相邻壁板、顶板、甲板，除锈打磨，油漆4度. |
| （四） | 一楼厨房 |
| 1 | 厨房3000*2300地砖,1000*7600高墙砖拆除，铺17.5平瓷砖，铺6.9平地砖 |
| 2 | 顶部集成吊顶：2300*3000（先除锈，防锈漆2度） |
| 3 | 新做不锈钢吊柜2200*500 |
| 4 | 新开窗900*1200*1扇并做移窗，外框不锈钢包妥 |
| 5 | 加装电磁灶1台（9KW），配厨具 |
| 6 | 新做不锈钢厨柜（灶台）4850*500（含水槽、混水龙头、净水器等） |
| 7 | 厨房门改大：900*1800*1扇（木质门，五金装妥） |
| 8 | 加装集成吊顶灯2盏（300*300） |
| 9 | 自来水管铺设安装（与一楼男女卫生间共用总管，与二楼水箱出水可转换使用进水总管近厨房前加装前置过滤器），冷热水管装妥，热水由男女卫生间热水器接入，所有水管均为镀锌无缝钢管； |
| 10 | 电磁灶电缆3*10从配电房（或岸电箱）排放至厨房，暂估10米，电源开关、漏电保护器、控制箱、五孔插座暂估6只等装妥。 |
| 11 | 自洁式油烟机拆装（利旧或更换） |
| 12 | 外部小餐厅：2300*3000 |
| -1 | 地砖新铺6.9平方及地漏1只 |
| -2 | 集成吊顶6.9平方 |
| -3 | 厨房与小餐厅之间门换新850*1750*扇（木质门，五金装妥、外开） |
| -4 | 四周壁板装修（竹木纤维板），约24平方 |
| -5 | 小餐厅与大餐厅隔墙开1400*1800*1门洞，外框包不锈钢套 |
| -6 | 加装集成吊顶灯2盏（300*300） |
| 13 | 大餐厅 |
| -1 | 内部墙、地砖敲除36平方 |
| -2 | 地砖新铺13.8平方 |
| -3 | 四壁装修35平方（竹木纤维板） |
| -4 | 集成吊顶13.8平方 |
| -5 | 门换新扩大900*1750*1扇（木质门含五金、外开） |
| -6 | 隔墙拆除3000*2300 |
| -7 | 集成吊顶灯1200*300*2盏 |
| -8 | 厨房餐厅开关、插座及电缆布设、安装； |
| 14 | 大餐厅加装1台1.5匹冷暖空调，原1.5匹空调拆装，重新布置； |
| 15 | 控制箱1只，控制餐厅内所有设备，所有开关注明用处； |
| 16 | 购置2张800*1000不锈钢餐桌并固定，购置1张800*800活动式不锈钢餐桌1张，皮质不锈钢支架餐椅20张； |
| 17 | 购买20人餐具厨具； |
| 18 | 购置并安装直饮机1台 |
| 19 | 原500*1000铁窗更换为1000*1500塑钢窗； |
| 20 | 购置对开门冰箱一台； |
| （五） | 一楼男女卫生间 |
| 1 | 原厕所墙、地砖、大小便池、蹲台敲除，暂时55平方 |
| 2 | 门封堵800*1750*1扇，钢结构计86kg |
| 3 | 新开门2扇并新做木质门900*1800*1扇（五金装妥），门上部有透气格栅窗，可从内部打开； |
| 4 | 四壁贴瓷砖35平方； |
| 5 | 地砖重贴13.8平方，地漏2只； |
| 6 | 集成吊顶13.8平方（先除锈，防锈漆2度）； |
| 7 | 自来水管及下水管接妥； |
| 8 | 新装蹲坑（大号）3只（蹲坑砌台、水箱、蹲坑旁冲洗枪、厕纸盒、烟灰桶、马桶刷、带盖不锈钢废纸篓），蹲坑一侧安装不锈钢扶手； |
| 9 | 新装小便斗（落地）2只（含冲水阀） |
| 10 | 新做厕所高1800隔断（含男女厕所隔断），暂估15平方 |
| 11 | 新装LED吸顶灯300*600*2盏，30*30*1盏 |
| 12 | 开关、电缆排放到位 |
| 13 | 加装100L热水器1台； |
| 14 | 新装淋浴房、花洒1套、吊柜1只（放换洗衣服） |
| 15 | 男侧新装台盆柜1套、拖把池1只、冲洗枪1套(配魔术水管) |
| 16 | 女厕安装三角面盆1只、冲洗枪1套，水管装妥，顶部安装风扇1只，上排换气扇一只； |
| 17 | 原500*1000铁窗更换为1000*1500塑钢百叶窗； |
| （六） | 1楼会议室（由主甲板上游左侧3个办公室合并改造） |
| 1 | 两片隔墙拆除4600*3000 |
| 2 | 四壁及顶装修（船用不锈钢贴塑岩棉板0.7mm不锈钢贴塑+岩棉+0.6mm镀锌板）合计131平方； |
| 3 | 内部电源线，电话、网线、插座安装到位（暂估空调插座2只、五孔插座16只，开关2只，网络插座4只） |
| 4 | 新安装3匹柜机2台； |
| 5 | 地板换新55.2平方（圣象复合） |
| 6 | LED吸顶灯600*600*8盏 |
| 7 | 窗户换新1500*1000*4扇 （塑钢窗）、实木窗框，配百叶窗 |
| 8 | 封门2扇（800*1750），钢结构计173kg |
| 9 | 开门1扇，新做木质门900*1750*2扇 （含五金） |
| 10 | 新购木质会议桌6000*1400*760*1张（暂定）； |
| 11 | 新购靠背椅30张（不锈钢支架、皮质） |
| 12 | 新购并安装86吋高清视频会议系统一套(提供中文使用说明，并粘贴简易操作规程)：可实现电脑、手机有线、无线连接、投屏，可召开视频会议； |
| 13 | 视频会议系统相关的电源、网络、音频、视频线等均为暗线，接口接到会议室桌面，左右各1套，相互独立； |
| 14 | 手机信号放大器、大功率无线路由器各1只； |
| 15 | 会议室四周顶部各安装1只音箱； |
| 16 | 1只控制箱（会议室内所有设备电源）； |
| 17 | 1只L型控制兼储物柜； |
| 18 | 会议室4角安装静音上排换气扇各1只； |
| （七） | 主甲板上游厨房与会议室之间内走道 |
| 1 | 走道两端门换新，带锁不锈钢双开门2000*1300*2扇 （304-80型材，中空5+5钢化玻璃）风雨密不锈钢门，含门套；） |
| 2 | 走道内仓库门1300*1900*2扇拆除、钢板封堵，计280kg |
| 3 | 走道内顶部1600*21500集成吊顶 |
| 4 | 走道内顶部新装集成吊顶灯300*1200*4盏 |
| 5 | 走道两侧窗1050*1050*7扇改新为塑钢窗（配百叶窗） |
| 6 | 走道内窗500*1000*2扇换为塑钢窗（配百叶窗） |
| 7 | 库房内侧门及门框700*1750更换为新木质门； |
| 8 | 移（或拆除）控制箱1只，约50cm； |
| （八） | 二层走廊中间2张塑钢门清洗，二头塑钢门更换为（304-80型材，中空5+5钢化玻璃）风雨密不锈钢门，含门套； |
| （九） | 二层安全监督部和生产业务部之间过道二侧（3000*2400*2）用塑钢封闭，下半部分塑钢，上半部分5mm钢化玻璃，二侧各开一只80cm平开门，安装拖把池、陶瓷一体水池带净水器（利旧）、直饮机、小厨宝各一，上下水装妥；原生产业务部和技术装备部水池拆，自来水出口安装冲洗快速接头和不锈钢水阀；配带发球器乒乓球桌一套，球拍4只，乒乓球20只； |
| (十) | 仓库与物资办公室中间走廊内仓库侧钢窗1500*1000拆除，下部割除，安装钢质吊轨门；走廊内安装拖把池、水池、水龙头、净水器、小厨宝各一； |
| 四 | 办公室装修 |
| （一） | 主甲板办公室4600*3000*2300*4间（物资科2间，新改造会议室下游隔壁2间） |
| 1 | 钢窗拆除，新做塑钢窗1000*1000*5扇 ，配实木内窗套、百叶窗 |
| 2 | 新做木质门800*1750*5扇（五金装妥） |
| 3 | 内部四壁及顶装修（竹木纤维装饰板），计48.8*4平方 |
| 4 | 四壁及顶装修内墙壁隔热保温材料装妥，计48.8*4平方 |
| 5 | 新装1.5P空调1台，拆装重布置3台； |
| 6 | 开关、插座、电缆、网线安装排放到位 |
| 7 | 复合强化地板安装 |
| 8 | 每办公室安装LED吸顶灯300*1200*2盏 |
| 9 | 每间办公室设10个五眼带开关插座，其中3只带UBS充电插座，1只面板开关，2只电话插座。 |
| 10 | 配4张办公桌，30张带扶手办公椅； |
| （二） | 上层办公室装修4600*3000*2300*20间（生产8间，安全5间，技术7间） |
| 1 | 内部四壁及顶板打磨，内墙涂料一度，计48.8*20平方 |
| 2 | 门、门套（1850*700*20）：清洁、打磨、清漆2度，部分门套修补； |
| 3 | 窗、窗套（1600*1100*26扇）：原塑钢窗、玻璃、防盗窗清洗，疏水孔疏通或重打，窗套清洁、打磨、清漆2度，重配百叶窗； |
| 4 | 窗、窗套（1200*1100*19扇）：原塑钢窗、玻璃、防盗窗清洗，疏水孔疏通或重打，窗套清洁、打磨、清漆2度，重配百叶窗； |
| 5 | 每间办公室设5五眼带开关插座更换，更换后其中3只带UBS充电插座，1只面板开关更换，空调插座更换； |
| 6 | 每间办公室（石膏板顶面）重新开孔安装LED吸顶灯300*1200*2盏； |
| 7 | 4间办公室顶（4600*3000）更换为竹木纤维； |
| (三) | 上层办公室内走道18000*1500*2吊顶拆除后重新集成吊顶；安装LED吸顶灯1200*300*6盏 |
| 五 | 电焊冷作 |
| （一） | 原53.76吨生活污水柜1只，重新设计、改造、送审，经船检检验并获取防生活污水污染证书； |
| 1 | 原生活污水柜（4800*4000*2800）内部清理、除锈，防锈漆二度、环氧沥青漆二度； |
| 2 | 原生活污水柜壁板、底板根据测厚，预估挖补10平米（CCSB板厚度12mm）； |
| 3 | 原生活污水柜密封油密试验； |
| 4 | 新装生活污水粉碎泵ZW50-25-32-5.5KW*2台（含底座新制及安装），粉碎泵下部安装集水槽（4800*400*300） |
| 5 | 污水泵控制箱2只（设低位、高位、溢流指示灯和高位、溢流报警，报警延伸至男女厕所和进入生活污水舱的水密门处），设“手-自”转换，手动时启停均手动；自动时，手动启动，自动停止；2只控制箱均带开关控制的220V、380V水密插座（各配4只插头，其中220V、380V各1只带50米电缆及接线盘）； |
| 6 | 磁翻板式污水柜液位器安装2只； |
| 7 | 水泵电缆排放预估3*6*50米； |
| 8 | 趸船3层调度厕所，2层厕所，1层男女厕所、厨房所有黑水、灰水管接入污水柜，厨房灰水排出舷外和排入污水柜可转换，二层洗手池，直排舷外； |
| 9 | 自来水冲洗管路（DN 50，从消防管接）污水柜顶部和二只粉碎排放泵吸口阀与泵之间共3个冲洗口，； |
| 10 | 安装花铁板宽1.2米长20米，花铁板二侧及两侧安装高900栏杆，栏杆扶手和立柱钢管外径不小于37，横档钢管外径不小于25，档距300，立柱间距1500； |
| 11 | 吸入管（DN50）、排出支管（DN50）、左右舷排出总管（DN100）、透气管（DN100）、二舷接收管（DN50）、内循环管（DN50）、防火透气帽、标准排放接头、排出直角截止阀等，按设计、报检、安装； |
| 12 | 吸口阀、排出阀、内循环阀、冲洗阀按设计、报检、安装；除直角截止阀外所有阀均为三段式316不锈钢球阀； |
| 13 | 安装4张300*1200LED日光灯总成，开关装在楼梯入口处；其余4张舱顶灯修复，试用； |
| 14 | 原管系舷外排出阀和截止阀DN100共3只，拆除、盲板封闭。 |
| 15 | 舱室内，切割1根斜撑，焊接1根横梁(1m)，1根立柱(2m)； |
| 16 | 安装一台12000m3/h，压头670MPa正反转风机一台，带可关闭风帽； |
| (二) | 主甲板西头舱盖（105cm*145cm）3只密封条更换，把手、铰链检查、修理； |
| （三） | 甲板及壁板挖补预估20平米（CCSB板厚度10mm）； |
| (四) | 主甲板上游舵桨拆装支架拆除,1000*4000栏杆校正； |
| （五） | 所有空调冷凝水收集到DN40无缝钢管总管后从主甲板下就近排入长江； |
| (六) | 趸船桅杆修理 |
| 1 | 三角桅杆地脚周围焊1平米铁板及撑板加固； |
| 2 | 桅杆除锈，油漆4度； |
| 3 | 桅杆顶部避雷针打磨，连接检查、测试； |
| 4 | 桅杆上的天线检查、固定； |
| （七） | 配电房烧灭火剂架2只； |
| （八） | 现机油库房门口原瓷砖地开积油槽，安装3米长条形可拆式地漏。 |
| 六 | 电气工程 |
| （一） | 舱顶灯 |
| 1 | 底舱共28只、13只水密开关、4只高低压插座，检查、修理，所有灯泡换为节能灯； |
| 2 | 主甲板19只舱顶灯更换为CCD9-5、13只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆300米，灯泡换为12瓦节能灯； |
| 3 | 上甲板14只舱顶灯更换为CCD9-5、10只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆200米，灯泡换为12瓦节能灯； |
| 4 | 瞭望甲板4只舱顶灯更换为CCD9-5，1只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆30米，灯泡换为12瓦节能灯； |
| 5 | 遮阳甲板（船名灯），修理、试用；电缆换新，预估2*1.0电缆20米 |
| （二） | 8只信号灯修理、试用；部分电缆更换，预估2*1.0电缆50米 |
| （三） | 6只强光工作灯更换为LED 照明灯；部分电缆更换，预估2*1.0电缆200米 |
| （四） | 配电间到二层中间过道3*70+1*35电缆线预估45米更换； |
| （五） | 二层过道加装1只1分7配电箱（空调4只，照明2只，调度1只），3*70+1*35电缆接入；1只配电箱和7只配电箱内部开关按规范全部配齐并固定，原配电箱拆除；每只空调分电箱配送7只1.5匹空调，每只照明分电箱配送12-14个房间，调度配1只3匹空调；所有电缆线整理、包扎固定，无扁铁的重新烧扁铁；3*2.5船电缆视情预估更换300米（空调线），2*1.5电缆线预估更换200米（照明线），所有开关标明控制房间并制图； |
| （六） | 主甲板中间过道2只电箱内外除锈、油漆，线桩清洁、紧固； |
| （七） | 加装1根1*50单芯电缆约120米，从配电板到岸基分电箱（有一根零线接触不良，代替用）； |
| （八） | 配电房、库房、原厨房照明修复； |
| （九） | 4只消防应急照明灯更换，插座新装； |
| (十) | 11只岸电箱附近趸船壁板安装63A明装航空插座或在岸电箱外侧安装63A暗装航空插座，如侧装岸电箱侧板内壁需复板加强，并用电缆与岸电箱内空气开关相连； |
| （十一） | 趸船上5只铁岸电箱及其电缆拆除； |
|  | 注：所有电缆均应走扁铁或桥架，整理并捆扎整齐。 |
| 七 | 电话、网络、监控工程 |
| （一） | 电话工程 |
| 1 | 机房（上层甲板右侧从下游往上第4间办公室）电话程控交换机更换,满足使用要求； |
| 2 | 瞭望甲板（调度室）3部电话线重放（走室外桥架）， |
| 3 | 上甲板24间办公室，每间办公室1部电话线重放（走室外桥架） |
| 4 | 主甲板4间办公室，1个会议室电话线重放（走室外桥架） |
| 5 | 所有电话RJ11插座面板更新，每个办公室放2个插座面板（根据要求或原办公桌位置安装），所有更新电话线选用HYV2*1/0.5 BC型。 |
| （二） | 网络工程 |
| 1 | 机房（上层甲板右侧从下游往上第4间办公室）网络交换机更换,满足使用要求； |
| 2 | 瞭望甲板（调度室）网络线重放，走室外桥架，放根网线 ，内部面板根据要求安装； |
| 3 | 上甲板23间办公室,主甲板4间办公室，1个会议室网络线重放，走室外桥架，所有网线均需通过桥架汇总到机房，每间办公室及会议室均放两个IP地址网线；网线需符合六类网线，水晶头需采用六类水晶头，接线标准为T568A和T568B线序。面板采用墙上型86型单孔防尘面板和墙上型双孔防尘面板，安装六类RJ45模块插座，带电脑标记，带有透明标识系统，安装完工后，就地标记应与机房标记正确对应，面板均需安装到使用设备(每个办公室2台电脑1台打印机)附近； |
| 4 | 新增加一套无线网络系统，采用MAS系统，实现全趸船WiFi覆盖，不少于11个点，通过无线管理器设同一 SSID，用户无线上网设备在全趸船无线覆盖范围内无需手动切换即可实现无线上网，系统带机器量，不低于100。 |
| 5 | 机房内新增集成控制柜，所有机房内网络与电话设备全部集成安装在控制柜内，控制柜输入两路供电电源，一用一备，失电自动切换。 |
| （三） | 新安装视频监控系统1套 |
| 1 | 新增监控系统要对趸船外走道实现全覆盖无死角监控，监控点不少于14个，保存数据不少于60天。 |
| 2 | 监控摄像头采用大华，室外枪机（防水防震），像素≥800万。（广角带红外） |
| 3 | 可通过网络远程调用调看监控系统数据图像。 |
|  | 注：所有电话线、网络线均应走扁铁或桥架，整理并捆扎整齐。 |
| 八 | 解、系水管、电缆：将G003趸船于G004趸船连接的水管、电缆解除，G003复位后再装复； |
| 九 | 其它 |
| （一） | 泵房、配电房、原厨房3只铁窗1000*1000更换为塑钢窗； |
| （二） | 原厨房（现为油漆桶储存间）木门改为2000*1300铁吊柜门 |
| （三） | 泵房木门包白铁皮、五金更换、装复，门框修理、油漆； |
| （四） | 原餐厅木质玻璃对开门2000*1600改为吊柜门 ，2扇1000*1000铁窗更换为塑钢窗，内加木质格栅并油漆； |
| (五) | 按船检要求配置不锈钢垃圾收集器，并固定； |
| （六） | 上甲板原厨房顶部水密窗750*600，密封条更换、除漏、紧固件活络； |
| (七) | 更换6只不锈钢消防桶并固定； |
| （八） | 应急出口指示12张更换； |
| （九） | 购置400*700*850茶水桌4张； |
| （十） | 所有空调穿墙孔用橡皮泥封堵； |
| 十 | 隐蔽工程预估 20 万元（此费用投标时固定）； |
| 注： | 1.油漆品牌不低于上海光明船用油漆； |
|  | 2.装修竹木纤维板及辅材需提供E0级环保证书，品牌不低于天美、迈科波罗； |
|  | 3.所用电缆为船用电缆，品牌不低于远东、上上； |
|  | 4.所有面板开关品牌不低于公牛、正泰、西门子； |
|  | 5.所有LED灯具品牌不低于欧普、雷士； |
|  | 6.有框门锁一体不锈钢风雨对开门型材等级不低于304,型材尺寸不小于60*80*2，钢化玻璃厚度不低于5+5mm |
|  | 7.塑钢品牌不低于海螺、实德； |
|  | 8.卫生洁具含五金品牌不低于九牧、箭牌； |
|  | 9.磁砖品牌不低于蒙娜丽莎、诺贝尔； |
|  | 10.一体式直饮机品牌不低于海尔、美的、沁园； |
|  | 11.电话、网络线品牌不低于绿联、山泽； |
|  | 12.百叶窗品牌不低于梵叶、绿牌、顺鑫盛； |
|  | 13.空调品牌不低于格力，能耗一级； |
|  | 14.室内装修电缆自估； |
|  | 15.办公室、会议室、餐厅桌椅提供E0级环保证书，品牌不低于欧美、优比、新冠美； |
|  | 16.新做木门为实木指节烤漆门，提供E0级环保证书； |
|  | 17.冰箱品牌不低于海尔，不少于500升； |
|  | 18.交换机品牌不低于华为、新华三、思科； |
|  | 19.不锈钢岩棉板品牌不低于江苏海陆、无锡海联； |
|  | 20.未列入或增加产品品牌不低于国内一线品牌，并经船东认可； |
|  | 21.对数据或工程有异议，可现场测量、核对、咨询； |
|  | 22.地板不低于圣象牌； |
|  | 23.视频会议系统不低于MAXHUB品牌； |
|  | 24.更换或新安装的玻璃均为钢化玻璃； |
|  | 25.完成长通趸G003特别检验，并获取生活污水柜防止生活污水污染证书和船舶检验证书以及船舶主管结构所需的其他证书。 |
|  | 26.趸船解系锚链、船厂往返由船东自理； |
|  | 27.电磁灶需具有CCS证书； |

第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

投标人的法定代表人或授权委托人须按时到指定地点参加开标会。

二、评委会按规定组建，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、投标资格是否符合；

2、投标文件是否完整；

3、投标文件是否恰当签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

2、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件规定格式或要求填写、装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求或符合性要求的；

3、投标报价高于最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 五、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响招标公正的违法违规行为的；

2、投标人的报价高于最高限价的；

3、因重大变故，招标任务取消的。

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、评标方法：综合评分法。

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，开标现场将对投标人的资格审查证明材料文件、商务技术标文件进行拆封并宣读主要内容，对于通过资格审查的投标人在评标委员会对技术标打分结束后再开商务标（报价标），未通过资格审查的投标人，商务标（报价标）文件予以退回。商务技术标、价格标总分值为100分，两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为55%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为45%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

八、评审评分项

（一）商务技术标（55分）

| 评审项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务部分 | 修理服务响应 （10分） | 该单位实施本项目的修理地点至招标人任港基地的距离不超过100海里的得满分10分，每超过20海里减2.5分，不足部分按插入法计算，扣完为止，不足部分按插入法计算（需提供导航驾车截图并加盖公章） |
|  | 修理方式 （5分） | 本项目须采用坞修方式，采用其他修理方式均不得分。其中船坞自有的得满分5分，租赁的得满分3分。 |
|  | 修理时间 （10分） | 本项目修理时间采用承诺方式，投标单位拟计划修理时间为60日历天时得初始分数按8分，每提前一天加0.2分，最多加2分；每延后一天扣0.2分，8分扣完为止。 注：修理开始时间以本项目船舶到场时间为准。完工时间以修理项目完成，签署完工单为准。 |
|  | 企业业绩（10分） | 投标人2019年1月1日以来修理过10艘60米及以上船舶修理的业绩的得基础分6分，每增加1艘60米及以上船舶修理的业绩加0.4分，满分10分（时间以完工单中的完工时间为准，需提供相关证明材料，证明材料需体现上述内容，如无法体现的，则该项不得分） |
|  | 修理方案 （20分） | 拟投入的人员及设备，拟投入人员资历丰富及设备完整的得2-3分，拟投入人员资历较丰富及设备较完整的得1-2分，拟投入人员稀少并且设备不完整的得0-1分，满分3分。 |
|  |  | 修理进度以及保障修理进度的措施，修理进度完全按照既定时间完成的并且措施完善的得4-5分，保障措施较完善，并且在既定时间内勉强完成的得2-4分，保障措施不完善的，并且在既定时间内完成不了的得1-2分，满分10分。 |
|  |  | 重点难点分析及解决措施，各位评委根据各单位的重点难点分析及解决措施进行横向对比，优得2-3分，良得1-2分，差得0-1分，满分3分。 |
|  |  | 安全保障措施及制度，各位评委根据各单位的安全保障措施及制度进行横向对比，优得3-4分，良得2-3分，差得0-2分，满分4分。 |

(二)价格分总45分。

报价在采购控制价以内的，为有效报价。超出采购控制价的报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价（45分） | (a) 评标基准价：开标现场未被宣布为无效投标的评标价（当有效报价大于5家时，计算评标基准价时去掉一个最高值和一个最低值；当有效报价小于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）的算术平均值为评标基准价。 (b) 当投标人的评标价等于评标基准价时评标价得分为满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.6分，每低于评标基准价一个百分点扣0.2分。各投标人评标价计算最后得分其值保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 注意事项：报价得分按税后价格计算。 |  |

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

八、中标人及中标价的确定

1.评标委员会按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人排名，评标委员会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，第二、第三名依次为第二、第三中标候选人。

2．如综合得分相同时以修理方案得分高者排序在前。

3．如综合得分且修理方案得分也相同时，由评标委员会通过抽签的方式确定。

九、其他注意事项

1.在开标、评审期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合出现不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十、中标通知

1、开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为3日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。如招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是合同的组成部分。

第五部分  合同条款及协议书格式

合同号：

南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目

船舶修理合同

发包人：南通港口轮驳有限公司

- 承包人：

签订日期：   年    月

## 船舶修理合同

- 甲方：南通港口轮驳有限公司

- 乙方：

- 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目相关事项协商一致，为明确双方的权利义务，于2022年    月    日签订本合同。

- 一、工程范围

- 乙方根据南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目招标文件所列内容作为本船修理工程的依据。

- 二、工程价格

依据招标价格，本船修理费为大写人民币          元（¥        元）。

- 三、服务期限

服务期限：合同签订后三个月内完成本项目。

开工日期：     年     月    日；完工日期：     年      月      日

基于以下两种情况，修期可予以相应的顺延：（1）因甲方原因导致修理工程量增加的；（2）因天气原因或不可抗拒的自然灾害，导致施工受到重大影响的（乙方延迟履行交船义务，导致遭受该影响的除外）。乙方不得以节日期间施工而要求增加费用或者延长工期。

- 四、加减账工程

1、加帐工程应由甲方代表以书面形式提交乙方。增加合同工程量的10%以上时，必须增加工程周期, 增加合同工程量的10%,工期不予调整。增加的工作量经双方核实后确定。

2、减帐工程应由甲方代表以书面形式提交乙方，在最终结算时减少相应工程款。

3、增加修理工程项目须经甲方确认后方可实施，否则甲方不承担增加项目的相应费用。

- 五、工程费用

1、甲方如有自修工程，必须在本船修理工程开工前将自修工程项目和进度安排以书面形式通知乙方。

2、在船舶修理施工中拆下的废旧设施、材料及其物品，由甲乙双方协商处理。

3、乙方承修项目中的有关图纸和技术资料，甲方能提供的应当提供。

4、如因甲方提供的配件和器材不能按期出厂，或者由于甲方提供的资料有差错而影响施工时，应由甲方承担责任，且修期顺延。

- 六、工程验收

1、本船修理需提交船舶检验机构检验的项目由乙方申请,并获取单项和整船船舶检验证书。单项工程修理完工或检验合格，由甲方指派代表签字验收。全部修理工程完工验收后，由双方代表签署船舶修理完工文件作为交船的依据。

2、本船修理工程的技术要求和验收标准，按交通部部颁标准执行。在试验和调试中，船舶检验机构及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属乙方修理工程的范围而要求乙方修理时，则可按加帐工程处理。

3、本船的码头试验、调试及其他有关试验，经报检合格后，乙方应在7天内向甲方提供有关文件资料。

- 七、工程质量

- 1、乙方对工程质量负责，活动件的质量保证期为三个月，固定件为六个月（保质期自甲方代表签署《完工验收单》之日起计）。

- 2、如因甲方提供的配件和器材质量有问题而引起的故障和损失，则应由甲方负责。

- 3、如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修理。

- 八、工程付款

- 项目完成并通过项目验收，甲方取的所需全部船舶检验证书后，乙方向甲方开具相应服务费等额有效增值税专用发票后60日内付全部金额的95%，12个月内付清全部金额5%的质保金。

- 九、滞修费和处罚标准

- 延迟完工，由于乙方原因未按期完成修理项目，乙方付甲方违约金。每延迟一天的违约金为2000元。如遇不可抗力（如台风、洪水等自然灾害或战争等政治因素）的影响而延迟完工，乙方不承担责任，由不可抗力造成损坏（乙方尽到义务）部位仍需乙方修理，修理费由甲方承担，。

- 十、安全生产管理工作

- 1、本船舶修理前，甲方应在乙方的协助下清点将待修船舶的物资，井交由乙方检查验收确认。施工期间区域内的安全生产管理工作由乙方负全贵。

- 2、船舶修理期间，乙方负责消防、安全工作，包括但不限于：（1）专人负责管理、监护；（2）在作业场所周围划定安全警戒区，设置禁火标志，警戒区内严禁使用明火和非防爆插座、开关、电器设备；（3）当班修理作业完毕，须将油料、油漆、油棉纱等易燃易爆物品全部带离船舶，不得存留在船上。

- 3、船舶修理消防安全工作，必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部、中国船舶工业总公司1991年5月25日联合额布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

- 4、双方签订安全、文明施工协议，安全、文明施工协议作为合同附件。

十一、争议的解决

- 在执行合同过程中，双方如有争议应通过双方代表协商解决。若协商不成，可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决，甲方自修项目影响安全或造成后果的全部由甲方负责。

十二、其他

- 1、本合同未尽事项，可由双方另补充协议，该协议与原合同具有同等效力。

- 2、本合同自双方代表签字之日起生效，至合同全部条款履行完毕后失效。

- 3.甲乙双方共同确认按本协议书首部所载明的住所地为甲乙双方向对方送达书面函件的有效送达地址。甲乙双方以邮寄方式向对方所发出的任何书面函件，无论出现任何情形，如拒收、无法送达等均视为送达。双方任何一方住所地若发生变化，必须及时书面通知对方。

- 十三、合同份数

- 本合同一式六份（其中正本两份，副本四份），均具有同等法律效力，发包人执三份（一正二副），承包人执三份（一正二副）。

- 发包人：南通港口轮驳有限公司           承包人：

(公章)                                  (公章)

- 地  址:                                 地  址：

- 法定代表人或委托人：                    法定代表人或委托人：

- 开户银行：                               开户银行：

- 账  号：                                 账  号：

## 廉 政 协 议

工程发包方：  南通港口轮驳有限公司        以下简称 ： 甲方

工程承包方：                                以下简称 ： 乙方

为加强修理工程中的廉政建设，进一步加强反腐倡廉工作、党员干部思想道德体系和社会诚信体系建设，规范修理工程项目承、发包双方的各项活动，共同维护船舶修理市场的秩序，确保修理质量。经甲乙双方协商自愿签订廉政协议：

一、遵守党纪国法和各项政策规定。

二、乙方不得以任何形式向甲方人员行贿，赠送各种贵重礼品、礼金礼券、有价证券和回扣、好处费等。

三、乙方不得以任何名义安排甲方人员参加超标宴请和娱乐、旅游活动，不得给甲方人员报销任何应由个人支付的费用等。

四、乙方在修理过程中，若违反廉政协议，甲方有权取消单项招投标资格，情节严重的取消其合格协作单位资格。

五、乙方如在修理过程中，若违反廉政协议，甲方有权中止船舶修理合同，造成甲方损失的由乙方赔偿，并将移交有关单位，视情节轻重，给予党纪、政纪处分，构成犯罪的追究刑事责任。

六、甲方人员向乙方索贿，经检举被核实查证的，给予检举人奖励，视情节轻重移交有关单位，给予党纪、政纪处分，构成犯罪的追究刑事责任。

七、此协议与船舶修理合同同时签订，一式两份，甲乙双方各执一份。

八、此协议自双方签字盖章之日起生效。

工程发包方：（公章）                      工程承包方：（公章）

法定代表人或委托人：                     法定代表人或委托人：

签订日期：2022年    月    日：

安全、文明施工协议

发包方：     南通港口轮驳有限公司       （甲方）

承包方：                                  （乙方）

甲方将本工程的相应作业内容发包给乙方，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保施工安全，明确双方安全生产责任和义务，特签订本协议。

一、承包工程项目概况

1.工程项目名称：南通港口轮驳有限公司长通趸G003特别检验修理工程施工项目。

2.维修地点：

3.项目概况：

二、协议有效期限

自      年     月     日至     年     月      日止。工程项目如因故延期，则本协议自动顺延至本工程项目结束止，不再另订。

三、协议条款

（一）甲方安全责任

1、甲方应协助乙方对趸船情况进行了解确认，乙方须对维修过程中的安全及甲方财产安全负责。

2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

3、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

4、甲方有督促检查的权利。有权检查督促乙方执行有关安全施工方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至停止修理。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的检查、考核。

6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

7、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

(1)人身伤亡事故；

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

(3)发生火灾事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

（二）乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行国家有关安全法令法规及南通港口轮驳有限公司关于安全生产的规定、制度。

2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3、施工期间，乙方应设有专职安监人员。

4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当或违章作业等原因而造成人员伤害及设备损坏的后果负责。

6、乙方负质所属人员的组织、管理、教育等职责和义务，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7、开工前，乙方应组织人员对施工现场、作业环境及趸船情况等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、趸船情况符合安全要求并处于安全状态。

8、乙方应禁止无关人员进入施工现场。

9、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

（三）甲乙双方共同责任

1. 甲、乙双方必须在乙方维修前签订本协议，未签订本协议，双方不得交接趸船并开始维修。

2. 甲、乙双方均不得安排未经过安全教育的施工人员的工作。

3、甲方所属相关部门可对本工程实行经常性的安全生产工作检查，对在检查中发现的安全问题、安全隐患，及时通知乙方进行整改完善。

本协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。经双方签字盖章后生效。

本协议与合同具有同等法律效力。

甲  方(盖章)：                         乙  方(盖章)：

法定代表人：                           法定代表人：

年    月    日                         年    月    日

### 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、领取招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中“第一款”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、招标代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达招标代理机构和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标代理机构和招标人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良投标人名单；

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理，并在1至3年内禁止其参加由南通港口轮驳有限公司及下属单位组织的招标活动。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理，并在1至3年内禁止其参加由南通港口轮驳有限公司及下属单位组织的招标活动。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关招标机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、报价标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封)：

1、关于资格的声明函（详见附件1）；

2、法定代表人身份证明书（详见附件2）；

3、法定代表人授权委托书，投标代表本人身份证复印件（详见附件3）；

4、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（详见附件4）；

5、诚信承诺函（详见附件5）；

6、提供招标公告第五条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章），包括如下：

6.1营业执照副本（提供彩色复印件并加盖公章）；

6.2基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息（提供彩色复印件并加盖公章）；

6.3投标人应填写拟投入本项目人员明细表（详见附件6），并在表格后附相关证明材料（证明材料内容详见评标办法）（资格审查文件中可按资格条件中要求提供相关证明材料，加分业绩可在商务技术文件提供，相关表格可参照修改）。

6.4 投标人业绩证明材料，投标人应填写投标人完成项目业绩及证明（详见附件7），并在表格后附相关证明材料（证明材料内容详见评标办法）；资格审查文件中可按资格条件中要求提供相关业绩，加分业绩可在商务技术文件提供，相关表格可参照修改。

6.6投标人根据招标公告、招标文件认为需要提交的其他资料。

二、商务技术标（正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封）：

1、投标人情况一览表（详见附件8）；

2、拟投入本项目的项目负责人、业绩证明材料，投标人应填写拟投入本项目人员明细表（详见附件6），并在表格后附相关证明材料（证明材料内容详见评标办法）；

3、投标人业绩证明材料，投标人应填写投标人完成项目业绩及证明（详见附件7），并在表格后附相关证明材料（证明材料内容详见评标办法）；

4、修理方案（按评标办法中评分点拟定并提供）；

5、投标人认为需要提交的其他资料。

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价标(正本一份、副本二份，单独密封。不得出现在资格审查证明材料、商务技术标)：

1、报价函(详见附件11)；

附件1

投标人关于资格的声明函

南通港口轮驳有限公司：

我公司认真对照招标公告，招标文件符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标文件中相关资料真实有效，随时接受评标委员会查验，招标人将在签订合同前对所有中标候选单位的原件进行查验。如对未能提交原件或提交的原件和投标文件中材料不符的，我公司同意被取消中标资格，三年内不再接受该投标人参加集团（及其下属子公司）的招投标或采购经营活动。

投标人名称（公章）

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

法定代表人身份证明书

附件2

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人名称（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

附件3

南通港口轮驳有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人名称（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

- 附件4

- 参加招标活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次招标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站列入失信被执行人；未在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单。。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：         年    月    日

- 附件5

- 诚信承诺函

南通港口轮驳有限公司：

我单位参与贵单位组织的（项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后在规定时间内领取中标通知书。

8.中标后，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与招标单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及招标投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合招标人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入招标黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月   日

附件6

拟投入本项目人员明细表

| 序号 | 拟担任的本项目职务 | 姓名 | 专业 学历 | 年龄 | 身份证号 | 获得认证资格证书 | 从事该行 工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目（注明项目起、止时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、本表所列人员在中标后不得随意更改，如有特殊原因需更改，应征得询价人同意，否则将被清退。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件7

投标人至今完成的项目

业绩及证明

| 序号 | 项 目 名 称 | 标段号 | 项目金额（万元） | 项目起、止时间 | 委托单位 | 委托单位联系人和电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

投标人情况一览表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件。） |  |  |
| 8 | 服务经营范围1.；2.……………………… |  |  |
| 9 | 投标人从事投标项目的年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件9

- 修理时间承诺书

致：

我公司承诺，	本项目修理时间为     日历天时。

注：修理开始时间以本项目船舶到场时间为准。

投 标 人：（盖章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（签名）

日期：年月日

附件10

### 报价函

致：南通港口轮驳有限公司（招标人全称）

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  元（¥           ）投标总报价（其中，增值税税率为    %），按合同约定完成全部修理工程，通过长通趸G003特别检验，并获取主管机构所需船舶检验证书。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在接到发包人的书面进驻通知后在发包人要求的期限内进驻现场并开展工作。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。

6．                     （其他补充说明）。

投标人（全称并盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

电  话：

传  真：

邮  编：

日  期：       年      月      日

注：

- 次报价采用固定单价的报价方式，投标报价及控制价上限详见“第三部分  项目需求说明”。

- 本项目采购采用固定单价合同，不受政策性价格和市场价格的调整。

附件11

分项报价明细表

项目名称：

| 长通趸G003特别检验修理工程单（2022） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 趸船概况： 船长90m、 船宽16m、 型深2.8m、 总吨位1519、 净吨位455 |  |  |
| 序 号 | 工 程 内 容 | 报价（元） |
| 一 | 坞修工程 |  |
| 1 | 趸船上下坞各一次； |  |
| 2 | 船外板测厚，要求CCS认可的专业资质公司完成，并出具检测报告(测厚部位、测厚点满足船检要求)； |  |
| 3 | 水线以下船底板及侧壁板出白，涂615二度、616一度、839一度； |  |
| 4 | 水线至主甲板侧壁板出白，涂防锈漆2度、船壳黑漆2度； |  |
| 5 | 江水箱（VJ706-500-1）格栅拆装、水箱清洁除锈，油漆4度； |  |
| 6 | 江水总管、压载舱总管（直径80，长60米）清理、疏通，1只粗水滤器（CB497-76 A1080),2只闸阀（CB466-76 6080），6只截止阀（GB590-76 A6080）拆装、清洁、研磨、更换盘根以及密封、易损件；8只吸入口（CB495-77 A65）拆装、清洁、修理；系统做密性试验、效用试用； |  |
| 7 | 总用泵（3BA-6）一台，拆装、修理、更换密封件，做效用试用； |  |
| 8 | 消防总管直径70，约150米，外部清洁、检查、除锈，防锈漆2度，防冻材料换新重新包扎（材料不低于原材料）；消防栓和加水球阀除漏或更换； |  |
| 9 | 船名、港籍、水尺、载重线标志按“内河船舶法定检验技术规则” 2019版及最新修改通报以及相关主管部门要求制作、烧焊、油漆； |  |
| 10 | 防浪阀3只（B65-2只、B100-1只），拆装、修理，更换密封件； |  |
| 11 | 隔膜阀（Dg100）2只，拆装、修理，更换密封件； |  |
| 12 | 止回阀（GB592-65)1只，拆装、修理，更换密封件； |  |
| 13 | 主甲板上游舱盖（105cm*145cm）3只密封胶条换新； |  |
| 14 | 4只进入底舱水密门胶条更换,把手、铰链检查修理、加油活咯； |  |
| 15 | 主甲板2只730*560人孔盖更换密封圈，补全不锈钢材质固定螺母及螺栓（原来的基本没有）； |  |
| 二 | 除锈油漆 |  |
| （一） | 遮阳甲板 |  |
| 1 | 调度室顶部甲板98平米，局部人工出白（约15平米）防锈漆2度，紫红甲板漆2度，其余清洗、打磨紫红甲板漆2度 |  |
| 2 | 调度室顶遮阳棚立柱、人字梁、支架约30平米清洗灰漆1度； |  |
| (二) | 瞭望甲板 |  |
| 1 | 调度室外围四周壁板64平米，清洗、打磨，白漆1度； |  |
| 2 | 调度室顶板反手含帽檐正反2面，45平米，局部除绣约10平米，防锈漆2度，白漆2度，其余清洗、打磨，白漆1度； |  |
| 3 | 调度室门前遮阳棚40平米清洗；立柱5平米清洗、灰漆1度； |  |
| 4 | 瞭望甲板545平米，查漏，预估挖补2平米；局部出白（约60平米）防锈漆2度，其余清洗、打磨，统打沥青防水漆1度；顶棚所有支柱底部清洁、打磨，打沥青膏； |  |
| 5 | 东头遮阳棚清洗，遮阳棚立柱、人字梁、支架约100平米，部分除绣约20平米，防锈漆2度，灰漆2度，其余清洗，灰漆1度； |  |
| 6 | 桅杆，船名灯灯箱局部除锈，防锈漆2度，灰漆2度； |  |
| （三） | 上甲板 |  |
| 1 | 上甲板含边沿560平米，局部人工出白（约60平米）、打磨，防锈漆2度，军绿耐磨甲板漆2度；其余清洗、打磨军绿耐磨甲板漆2度； |  |
| 2 | 二层办公室四周壁板275平米，局部人工出白（约20平米）防锈漆2度，白漆2度；其余清洗、打磨，白漆1度；壁板下部15cm为军绿甲板漆 |  |
| 3 | 瞭望甲板反手含边沿220平米(含桥架)，局部人工出白（约20平米）防锈2度，白漆2度；其余清洗、打磨，白漆1度； |  |
| 4 | 内走廊壁板清洗、打磨，白漆1度，约115平米； |  |
| 5 | 内走廊甲板清洗、打磨，紫红甲板漆2度，约56平米； |  |
| 6 | 西头遮阳棚清洗，遮阳棚立柱、人字梁、支架清洗，灰漆1度，约55平米； |  |
| 7 | 落水管6根，清洗、打磨，灰漆1度； |  |
| 8 | 办公室内壁板、顶板预估除锈油漆100平米； |  |
| （四） | 主甲板 |  |
| 1 | 主甲板880平米，出白、打磨、防锈漆2度军绿耐磨甲板漆2度； |  |
| 3 | 主甲板仓库四周壁板380平米，局部出白（约20平米）防锈漆2度，灰漆2度，其余清洗、打磨，灰漆1度，壁板下部20cm为军绿甲板漆； |  |
| 4 | 主甲板门窗25平米清洗火红漆2度； |  |
| 5 | 上甲板反手含边沿310平米，局部人工出白（约40平米）防锈漆2度，白漆2度，其余清洗、打磨，白漆1度； |  |
| 6 | 双柱系缆桩33只，及2只绞缆机及甲板上的锚缆共计65㎡，部分除锈，防锈漆2度，黑色面漆2度； |  |
| 7 | 到底层舱室斜梯上方老虎罩外部清洗、打磨，灰漆1度，约18平米； |  |
| 8 | 4只黄沙箱4只水龙带箱清洗，大红面漆1度； |  |
| 9 | 主甲板四周警戒线黄色面漆1度； |  |
| 10 | 3根落水管及透气管清洗，灰漆1度； |  |
| 11 | 配电房内四周壁板及顶板48平米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆2度； |  |
| 12 | 原库房清理，四周壁板及顶板48平米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆2度；15平方甲板出白防锈漆2度，面漆2度； |  |
| （五） | 主甲板下部底舱内部油漆（报价时充分预估舱内反手、肋板、筋板、撑板、立柱、斜撑、锈蚀程度等，可现场观察） |  |
| 1 | 艏锚链舱13200*16000*2800清理、局部除锈、打磨，防锈漆2度； |  |
| 2 | 艉锚链舱14400*16000*2800清理、局部除锈、打磨，防锈漆2度； |  |
| 3 | 原生活污水柜所在物料间9600*16000*2800清理、局部除锈、打磨，2度防锈漆，2度面漆； |  |
| 4 | 6只压载舱9600*6000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |  |
| 5 | 4只压载舱4800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |  |
| 6 | 2只空仓9600*16000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |  |
| 7 | 清水舱4800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |  |
| 8 | 2空仓间过道28800*4000*2800清理、局部除锈、打磨、防锈漆2度； |  |
| （六） | 全船6只斜梯55。*700*2800，正反面，局部除绣、打磨，防锈漆2度，紫红面漆2度；扶手出白，防锈漆2度，银粉漆2度； |  |
| （七） | 全船栏杆ø32*195米，含复板、栏杆柱、栏杆横档，局部除锈、打磨，防锈漆2度，亮光银粉漆2度； |  |
| （八） | 露出水面所有锚链除锈、打磨、测量，防锈漆2度，黑漆2度； |  |
| (九) | 上游内走廊壁板、顶板清洗、打磨，白漆2度，约90平米； |  |
| （十） | 上游内走廊底板出白、打磨、防锈漆2度，军绿耐磨甲板柒2度，约35平米； |  |
| （十一） | 办公室内壁板、顶板预估除锈油漆100平米； |  |
| 三 | 房间改造 |  |
| （一） | 调度室厨房间改造 |  |
| 1 | 原厨具灶台拆除、地砖敲除2900*2800 |  |
| 2 | 新铺地砖8.12平方、原地漏换新装复 |  |
| 3 | 新做不锈钢灶台柜1张1000+2900)*550带一只大单水槽，混水龙头更换，原净水器装复，上下水及热水装妥； |  |
| 4 | 油烟机拆装（利旧） |  |
| 5 | 新装9kw电磁灶1台，电灶电源线利旧，开关装妥 |  |
| 6 | 集成吊顶8平方，安装LED吸顶灯300*600*1盏 |  |
| 7 | 冰箱、电磁炉、热水壶及备用（2只）插座装妥 |  |
| 8 | 配电箱一只，控制调度室内所用设备； |  |
| 9 | 卫生间小便斗更换，五金更换； |  |
| 10 | 淋浴房窗户1000*1000更换为双层玻璃塑钢窗； |  |
| 11 | 到调度楼梯拐角1000*1000铁窗拆除； |  |
| （二） | 生产业务部会议室改为2间办公室 |  |
| 1 | 中间钢结构隔墙1片：4600*2300 |  |
| 2 | 拆除门1扇，钢结构封堵门1扇：1300*2000 |  |
| 3 | 新开门2扇并新做木质门2扇（含五金） |  |
| 4 | 内部装修：4600*3000*2300*2间（竹木纤维板装饰板），计97.6平方 |  |
| 5 | 地板新装27.6平方（圣象复合强化地板） |  |
| 6 | 拆除移门1扇，钢结构封堵：1700*2000，另一面装饰板装妥 |  |
| 7 | 拆除移门1扇部位，另一面装饰板装妥:1700*2000 |  |
| 8 | LED吸顶灯300*1200*4盏 |  |
| 9 | 开关、插座、电缆、网线安装排放到位 |  |
| 10 | 新装1.5P格力空调2台 |  |
| 11 | 每间办公室设10个五眼带开关插座，其中3只带UBS充电插座，1只面板开关，2只电话插座。 |  |
| 12 | 配2张实木办公桌，2张转椅，2张3人牛皮沙发，2张3门实木书橱 |  |
| (三) | 二层厕所改造1间（L型1500*4600+1500*1500） |  |
| 1 | 封堵窗户(走道侧)1扇：1000*1100； |  |
| 2 | 外侧窗户1000*1100铁窗更换为塑钢窗； |  |
| 3 | 二层厕所内下水总管DN100更换约5米，除锈油漆，防锈漆2度，面漆漆2度； |  |
| 4 | 墙砖新贴：33平方、地砖：6.7平方，原墙砖、地砖拆除； |  |
| 5 | 集成吊顶：6.7平方（先除锈，防锈漆2度）； |  |
| 7 | 新装小便斗2只（冲水阀及管路装妥），新装蹲坑（大号）1只（蹲坑砌台、水箱、蹲坑旁冲洗枪、厕纸盒、烟灰桶、马桶刷、带盖不锈钢废纸篓、隔断），蹲坑一侧安装不锈钢扶手； |  |
| 8 | 门及门框750*1750更换为新木质门 |  |
| 9 | 安装地漏1只 |  |
| 10 | 新装灯具300*300*2盏 |  |
| 11 | 开关、电缆布线装妥 |  |
| 12 | 新装台盆柜、拖把池1套，冲洗枪1把； |  |
| 13 | 现场定制或购买约2.0吨304不锈钢水柜1只，供自来水停水时主甲板男女厕所和厨房用水。进水与自来水相连，出水管与供主甲板厕所和厨房进水总管相连，可转换。水柜需安装304不锈钢导门（400*600）1只，磁翻板液位计1只，进出水管、放残管、溢流管、透气管、进出水阀、放残阀等装妥；与不锈钢水柜相邻壁板、顶板、甲板，除锈打磨，油漆4度. |  |
| （四） | 一楼厨房 |  |
| 1 | 厨房3000*2300地砖,1000*7600高墙砖拆除，铺17.5平瓷砖，铺6.9平地砖 |  |
| 2 | 顶部集成吊顶：2300*3000（先除锈，防锈漆2度） |  |
| 3 | 新做不锈钢吊柜2200*500 |  |
| 4 | 新开窗900*1200*1扇并做移窗，外框不锈钢包妥 |  |
| 5 | 加装电磁灶1台（9KW），配厨具 |  |
| 6 | 新做不锈钢厨柜（灶台）4850*500（含水槽、混水龙头、净水器等） |  |
| 7 | 厨房门改大：900*1800*1扇（木质门，五金装妥） |  |
| 8 | 加装集成吊顶灯2盏（300*300） |  |
| 9 | 自来水管铺设安装（与一楼男女卫生间共用总管，与二楼水箱出水可转换使用进水总管近厨房前加装前置过滤器），冷热水管装妥，热水由男女卫生间热水器接入，所有水管均为镀锌无缝钢管； |  |
| 10 | 电磁灶电缆3*10从配电房（或岸电箱）排放至厨房，暂估10米，电源开关、漏电保护器、控制箱、五孔插座暂估6只等装妥。 |  |
| 11 | 自洁式油烟机拆装（利旧或更换） |  |
| 12 | 外部小餐厅：2300*3000 |  |
| -1 | 地砖新铺6.9平方及地漏1只 |  |
| -2 | 集成吊顶6.9平方 |  |
| -3 | 厨房与小餐厅之间门换新850*1750*扇（木质门，五金装妥、外开） |  |
| -4 | 四周壁板装修（竹木纤维板），约24平方 |  |
| -5 | 小餐厅与大餐厅隔墙开1400*1800*1门洞，外框包不锈钢套 |  |
| -6 | 加装集成吊顶灯2盏（300*300） |  |
| 13 | 大餐厅 |  |
| -1 | 内部墙、地砖敲除36平方 |  |
| -2 | 地砖新铺13.8平方 |  |
| -3 | 四壁装修35平方（竹木纤维板） |  |
| -4 | 集成吊顶13.8平方 |  |
| -5 | 门换新扩大900*1750*1扇（木质门含五金、外开） |  |
| -6 | 隔墙拆除3000*2300 |  |
| -7 | 集成吊顶灯1200*300*2盏 |  |
| -8 | 厨房餐厅开关、插座及电缆布设、安装； |  |
| 14 | 大餐厅加装1台1.5匹冷暖空调，原1.5匹空调拆装，重新布置； |  |
| 15 | 控制箱1只，控制餐厅内所有设备，所有开关注明用处； |  |
| 16 | 购置2张800*1000不锈钢餐桌并固定，购置1张800*800活动式不锈钢餐桌1张，皮质不锈钢支架餐椅20张； |  |
| 17 | 购买20人餐具厨具； |  |
| 18 | 购置并安装直饮机1台 |  |
| 19 | 原500*1000铁窗更换为1000*1500塑钢窗； |  |
| 20 | 购置对开门冰箱一台； |  |
| （五） | 一楼男女卫生间 |  |
| 1 | 原厕所墙、地砖、大小便池、蹲台敲除，暂时55平方 |  |
| 2 | 门封堵800*1750*1扇，钢结构计86kg |  |
| 3 | 新开门2扇并新做木质门900*1800*1扇（五金装妥），门上部有透气格栅窗，可从内部打开； |  |
| 4 | 四壁贴瓷砖35平方； |  |
| 5 | 地砖重贴13.8平方，地漏2只； |  |
| 6 | 集成吊顶13.8平方（先除锈，防锈漆2度）； |  |
| 7 | 自来水管及下水管接妥； |  |
| 8 | 新装蹲坑（大号）3只（蹲坑砌台、水箱、蹲坑旁冲洗枪、厕纸盒、烟灰桶、马桶刷、带盖不锈钢废纸篓），蹲坑一侧安装不锈钢扶手； |  |
| 9 | 新装小便斗（落地）2只（含冲水阀） |  |
| 10 | 新做厕所高1800隔断（含男女厕所隔断），暂估15平方 |  |
| 11 | 新装LED吸顶灯300*600*2盏，30*30*1盏 |  |
| 12 | 开关、电缆排放到位 |  |
| 13 | 加装100L热水器1台； |  |
| 14 | 新装淋浴房、花洒1套、吊柜1只（放换洗衣服） |  |
| 15 | 男侧新装台盆柜1套、拖把池1只、冲洗枪1套(配魔术水管) |  |
| 16 | 女厕安装三角面盆1只、冲洗枪1套，水管装妥，顶部安装风扇1只，上排换气扇一只； |  |
| 17 | 原500*1000铁窗更换为1000*1500塑钢百叶窗； |  |
| （六） | 1楼会议室（由主甲板上游左侧3个办公室合并改造） |  |
| 1 | 两片隔墙拆除4600*3000 |  |
| 2 | 四壁及顶装修（船用不锈钢贴塑岩棉板0.7mm不锈钢贴塑+岩棉+0.6mm镀锌板）合计131平方； |  |
| 3 | 内部电源线，电话、网线、插座安装到位（暂估空调插座2只、五孔插座16只，开关2只，网络插座4只） |  |
| 4 | 新安装3匹柜机2台； |  |
| 5 | 地板换新55.2平方（圣象复合） |  |
| 6 | LED吸顶灯600*600*8盏 |  |
| 7 | 窗户换新1500*1000*4扇 （塑钢窗）、实木窗框，配百叶窗 |  |
| 8 | 封门2扇（800*1750），钢结构计173kg |  |
| 9 | 开门1扇，新做木质门900*1750*2扇 （含五金） |  |
| 10 | 新购木质会议桌6000*1400*760*1张（暂定）； |  |
| 11 | 新购靠背椅30张（不锈钢支架、皮质） |  |
| 12 | 新购并安装86吋高清视频会议系统一套(提供中文使用说明，并粘贴简易操作规程)：可实现电脑、手机有线、无线连接、投屏，可召开视频会议； |  |
| 13 | 视频会议系统相关的电源、网络、音频、视频线等均为暗线，接口接到会议室桌面，左右各1套，相互独立； |  |
| 14 | 手机信号放大器、大功率无线路由器各1只； |  |
| 15 | 会议室四周顶部各安装1只音箱； |  |
| 16 | 1只控制箱（会议室内所有设备电源）； |  |
| 17 | 1只L型控制兼储物柜； |  |
| 18 | 会议室4角安装静音上排换气扇各1只； |  |
| （七） | 主甲板上游厨房与会议室之间内走道 |  |
| 1 | 走道两端门换新，带锁不锈钢双开门2000*1300*2扇 （304-80型材，中空5+5钢化玻璃）风雨密不锈钢门，含门套；） |  |
| 2 | 走道内仓库门1300*1900*2扇拆除、钢板封堵，计280kg |  |
| 3 | 走道内顶部1600*21500集成吊顶 |  |
| 4 | 走道内顶部新装集成吊顶灯300*1200*4盏 |  |
| 5 | 走道两侧窗1050*1050*7扇改新为塑钢窗（配百叶窗） |  |
| 6 | 走道内窗500*1000*2扇换为塑钢窗（配百叶窗） |  |
| 7 | 库房内侧门及门框700*1750更换为新木质门； |  |
| 8 | 移（或拆除）控制箱1只，约50cm； |  |
| （八） | 二层走廊中间2张塑钢门清洗，二头塑钢门更换为（304-80型材，中空5+5钢化玻璃）风雨密不锈钢门，含门套； |  |
| （九） | 二层安全监督部和生产业务部之间过道二侧（3000*2400*2）用塑钢封闭，下半部分塑钢，上半部分5mm钢化玻璃，二侧各开一只80cm平开门，安装拖把池、陶瓷一体水池带净水器（利旧）、直饮机、小厨宝各一，上下水装妥；原生产业务部和技术装备部水池拆，自来水出口安装冲洗快速接头和不锈钢水阀；配带发球器乒乓球桌一套，球拍4只，乒乓球20只； |  |
| (十) | 仓库与物资办公室中间走廊内仓库侧钢窗1500*1000拆除，下部割除，安装钢质吊轨门；走廊内安装拖把池、水池、水龙头、净水器、小厨宝各一； |  |
| 四 | 办公室装修 |  |
| （一） | 主甲板办公室4600*3000*2300*4间（物资科2间，新改造会议室下游隔壁2间） |  |
| 1 | 钢窗拆除，新做塑钢窗1000*1000*5扇 ，配实木内窗套、百叶窗 |  |
| 2 | 新做木质门800*1750*5扇（五金装妥） |  |
| 3 | 内部四壁及顶装修（竹木纤维装饰板），计48.8*4平方 |  |
| 4 | 四壁及顶装修内墙壁隔热保温材料装妥，计48.8*4平方 |  |
| 5 | 新装1.5P空调1台，拆装重布置3台； |  |
| 6 | 开关、插座、电缆、网线安装排放到位 |  |
| 7 | 复合强化地板安装 |  |
| 8 | 每办公室安装LED吸顶灯300*1200*2盏 |  |
| 9 | 每间办公室设10个五眼带开关插座，其中3只带UBS充电插座，1只面板开关，2只电话插座。 |  |
| 10 | 配4张办公桌，30张带扶手办公椅； |  |
| （二） | 上层办公室装修4600*3000*2300*20间（生产8间，安全5间，技术7间） |  |
| 1 | 内部四壁及顶板打磨，内墙涂料一度，计48.8*20平方 |  |
| 2 | 门、门套（1850*700*20）：清洁、打磨、清漆2度，部分门套修补； |  |
| 3 | 窗、窗套（1600*1100*26扇）：原塑钢窗、玻璃、防盗窗清洗，疏水孔疏通或重打，窗套清洁、打磨、清漆2度，重配百叶窗； |  |
| 4 | 窗、窗套（1200*1100*19扇）：原塑钢窗、玻璃、防盗窗清洗，疏水孔疏通或重打，窗套清洁、打磨、清漆2度，重配百叶窗； |  |
| 5 | 每间办公室设5五眼带开关插座更换，更换后其中3只带UBS充电插座，1只面板开关更换，空调插座更换； |  |
| 6 | 每间办公室（石膏板顶面）重新开孔安装LED吸顶灯300*1200*2盏； |  |
| 7 | 4间办公室顶（4600*3000）更换为竹木纤维； |  |
| (三) | 上层办公室内走道18000*1500*2吊顶拆除后重新集成吊顶；安装LED吸顶灯1200*300*6盏 |  |
| 五 | 电焊冷作 |  |
| （一） | 原53.76吨生活污水柜1只，重新设计、改造、送审，经船检检验并获取防生活污水污染证书； |  |
| 1 | 原生活污水柜（4800*4000*2800）内部清理、除锈，防锈漆二度、环氧沥青漆二度； |  |
| 2 | 原生活污水柜壁板、底板根据测厚，预估挖补10平米（CCSB板厚度12mm）； |  |
| 3 | 原生活污水柜密封油密试验； |  |
| 4 | 新装生活污水粉碎泵ZW50-25-32-5.5KW*2台（含底座新制及安装），粉碎泵下部安装集水槽（4800*400*300） |  |
| 5 | 污水泵控制箱2只（设低位、高位、溢流指示灯和高位、溢流报警，报警延伸至男女厕所和进入生活污水舱的水密门处），设“手-自”转换，手动时启停均手动；自动时，手动启动，自动停止；2只控制箱均带开关控制的220V、380V水密插座（各配4只插头，其中220V、380V各1只带50米电缆及接线盘）； |  |
| 6 | 磁翻板式污水柜液位器安装2只； |  |
| 7 | 水泵电缆排放预估3*6*50米； |  |
| 8 | 趸船3层调度厕所，2层厕所，1层男女厕所、厨房所有黑水、灰水管接入污水柜，厨房灰水排出舷外和排入污水柜可转换，二层洗手池，直排舷外； |  |
| 9 | 自来水冲洗管路（DN 50，从消防管接）污水柜顶部和二只粉碎排放泵吸口阀与泵之间共3个冲洗口，； |  |
| 10 | 安装花铁板宽1.2米长20米，花铁板二侧及两侧安装高900栏杆，栏杆扶手和立柱钢管外径不小于37，横档钢管外径不小于25，档距300，立柱间距1500； |  |
| 11 | 吸入管（DN50）、排出支管（DN50）、左右舷排出总管（DN100）、透气管（DN100）、二舷接收管（DN50）、内循环管（DN50）、防火透气帽、标准排放接头、排出直角截止阀等，按设计、报检、安装； |  |
| 12 | 吸口阀、排出阀、内循环阀、冲洗阀按设计、报检、安装；除直角截止阀外所有阀均为三段式316不锈钢球阀； |  |
| 13 | 安装4张300*1200LED日光灯总成，开关装在楼梯入口处；其余4张舱顶灯修复，试用； |  |
| 14 | 原管系舷外排出阀和截止阀DN100共3只，拆除、盲板封闭。 |  |
| 15 | 舱室内，切割1根斜撑，焊接1根横梁(1m)，1根立柱(2m)； |  |
| 16 | 安装一台12000m3/h，压头670MPa正反转风机一台，带可关闭风帽； |  |
| (二) | 主甲板西头舱盖（105cm*145cm）3只密封条更换，把手、铰链检查、修理； |  |
| （三） | 甲板及壁板挖补预估20平米（CCSB板厚度10mm）； |  |
| (四) | 主甲板上游舵桨拆装支架拆除,1000*4000栏杆校正； |  |
| （五） | 所有空调冷凝水收集到DN40无缝钢管总管后从主甲板下就近排入长江； |  |
| (六) | 趸船桅杆修理 |  |
| 1 | 三角桅杆地脚周围焊1平米铁板及撑板加固； |  |
| 2 | 桅杆除锈，油漆4度； |  |
| 3 | 桅杆顶部避雷针打磨，连接检查、测试； |  |
| 4 | 桅杆上的天线检查、固定； |  |
| （七） | 配电房烧灭火剂架2只； |  |
| （八） | 现机油库房门口原瓷砖地开积油槽，安装3米长条形可拆式地漏。 |  |
| 六 | 电气工程 |  |
| （一） | 舱顶灯 |  |
| 1 | 底舱共28只、13只水密开关、4只高低压插座，检查、修理，所有灯泡换为节能灯； |  |
| 2 | 主甲板19只舱顶灯更换为CCD9-5、13只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆300米，灯泡换为12瓦节能灯； |  |
| 3 | 上甲板14只舱顶灯更换为CCD9-5、10只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆200米，灯泡换为12瓦节能灯； |  |
| 4 | 瞭望甲板4只舱顶灯更换为CCD9-5，1只水密开关以及电缆换新，预估2*1.5电缆30米，灯泡换为12瓦节能灯； |  |
| 5 | 遮阳甲板（船名灯），修理、试用；电缆换新，预估2*1.0电缆20米 |  |
| （二） | 8只信号灯修理、试用；部分电缆更换，预估2*1.0电缆50米 |  |
| （三） | 6只强光工作灯更换为LED 照明灯；部分电缆更换，预估2*1.0电缆200米 |  |
| （四） | 配电间到二层中间过道3*70+1*35电缆线预估45米更换； |  |
| （五） | 二层过道加装1只1分7配电箱（空调4只，照明2只，调度1只），3*70+1*35电缆接入；1只配电箱和7只配电箱内部开关按规范全部配齐并固定，原配电箱拆除；每只空调分电箱配送7只1.5匹空调，每只照明分电箱配送12-14个房间，调度配1只3匹空调；所有电缆线整理、包扎固定，无扁铁的重新烧扁铁；3*2.5船电缆视情预估更换300米（空调线），2*1.5电缆线预估更换200米（照明线），所有开关标明控制房间并制图； |  |
| （六） | 主甲板中间过道2只电箱内外除锈、油漆，线桩清洁、紧固； |  |
| （七） | 加装1根1*50单芯电缆约120米，从配电板到岸基分电箱（有一根零线接触不良，代替用）； |  |
| （八） | 配电房、库房、原厨房照明修复； |  |
| （九） | 4只消防应急照明灯更换，插座新装； |  |
| (十) | 11只岸电箱附近趸船壁板安装63A明装航空插座或在岸电箱外侧安装63A暗装航空插座，如侧装岸电箱侧板内壁需复板加强，并用电缆与岸电箱内空气开关相连； |  |
| （十一） | 趸船上5只铁岸电箱及其电缆拆除； |  |
|  | 注：所有电缆均应走扁铁或桥架，整理并捆扎整齐。 |  |
| 七 | 电话、网络、监控工程 |  |
| （一） | 电话工程 |  |
| 1 | 机房（上层甲板右侧从下游往上第4间办公室）电话程控交换机更换,满足使用要求； |  |
| 2 | 瞭望甲板（调度室）3部电话线重放（走室外桥架）， |  |
| 3 | 上甲板24间办公室，每间办公室1部电话线重放（走室外桥架） |  |
| 4 | 主甲板4间办公室，1个会议室电话线重放（走室外桥架） |  |
| 5 | 所有电话RJ11插座面板更新，每个办公室放2个插座面板（根据要求或原办公桌位置安装），所有更新电话线选用HYV2*1/0.5 BC型。 |  |
| （二） | 网络工程 |  |
| 1 | 机房（上层甲板右侧从下游往上第4间办公室）网络交换机更换,满足使用要求； |  |
| 2 | 瞭望甲板（调度室）网络线重放，走室外桥架，放根网线 ，内部面板根据要求安装； |  |
| 3 | 上甲板23间办公室,主甲板4间办公室，1个会议室网络线重放，走室外桥架，所有网线均需通过桥架汇总到机房，每间办公室及会议室均放两个IP地址网线；网线需符合六类网线，水晶头需采用六类水晶头，接线标准为T568A和T568B线序。面板采用墙上型86型单孔防尘面板和墙上型双孔防尘面板，安装六类RJ45模块插座，带电脑标记，带有透明标识系统，安装完工后，就地标记应与机房标记正确对应，面板均需安装到使用设备(每个办公室2台电脑1台打印机)附近； |  |
| 4 | 新增加一套无线网络系统，采用MAS系统，实现全趸船WiFi覆盖，不少于11个点，通过无线管理器设同一 SSID，用户无线上网设备在全趸船无线覆盖范围内无需手动切换即可实现无线上网，系统带机器量，不低于100。 |  |
| 5 | 机房内新增集成控制柜，所有机房内网络与电话设备全部集成安装在控制柜内，控制柜输入两路供电电源，一用一备，失电自动切换。 |  |
| （三） | 新安装视频监控系统1套 |  |
| 1 | 新增监控系统要对趸船外走道实现全覆盖无死角监控，监控点不少于14个，保存数据不少于60天。 |  |
| 2 | 监控摄像头采用大华，室外枪机（防水防震），像素≥800万。（广角带红外） |  |
| 3 | 可通过网络远程调用调看监控系统数据图像。 |  |
|  | 注：所有电话线、网络线均应走扁铁或桥架，整理并捆扎整齐。 |  |
| 八 | 解、系水管、电缆：将G003趸船于G004趸船连接的水管、电缆解除，G003复位后再装复； |  |
| 九 | 其它 |  |
| （一） | 泵房、配电房、原厨房3只铁窗1000*1000更换为塑钢窗； |  |
| （二） | 原厨房（现为油漆桶储存间）木门改为2000*1300铁吊柜门 |  |
| （三） | 泵房木门包白铁皮、五金更换、装复，门框修理、油漆； |  |
| （四） | 原餐厅木质玻璃对开门2000*1600改为吊柜门 ，2扇1000*1000铁窗更换为塑钢窗，内加木质格栅并油漆； |  |
| (五) | 按船检要求配置不锈钢垃圾收集器，并固定； |  |
| （六） | 上甲板原厨房顶部水密窗750*600，密封条更换、除漏、紧固件活络； |  |
| (七) | 更换6只不锈钢消防桶并固定； |  |
| （八） | 应急出口指示12张更换； |  |
| （九） | 购置400*700*850茶水桌4张； |  |
| （十） | 所有空调穿墙孔用橡皮泥封堵； |  |
| 十 | 隐蔽工程预估 20 万元（此费用投标时固定，含在230万以内）； | 200000 |
| 总价（此费用与报价函须一致）： |  |  |
| 注：1.油漆品牌不低于上海光明船用油漆； 2.装修竹木纤维板及辅材需提供E0级环保证书，品牌不低于天美、迈科波罗； 3.所用电缆为船用电缆，品牌不低于远东、上上； 4.所有面板开关品牌不低于公牛、正泰、西门子； 5.所有LED灯具品牌不低于欧普、雷士； 6.有框门锁一体不锈钢风雨对开门型材等级不低于304,型材尺寸不小于60*80*2，钢化玻璃厚度不低于5+5mm 7.塑钢品牌不低于海螺、实德； 8.卫生洁具含五金品牌不低于九牧、箭牌； 9.磁砖品牌不低于蒙娜丽莎、诺贝尔； 10.一体式直饮机品牌不低于海尔、美的、沁园； 11.电话、网络线品牌不低于绿联、山泽； 12.百叶窗品牌不低于梵叶、绿牌、顺鑫盛； 13.空调品牌不低于格力，能耗一级； 14.室内装修电缆自估； 15.办公室、会议室、餐厅桌椅提供E0级环保证书，品牌不低于欧美、优比、新冠美； 16.新做木门为实木指节烤漆门，提供E0级环保证书； 17.冰箱品牌不低于海尔，不少于500升； 18.交换机品牌不低于华为、新华三、思科； 19.不锈钢岩棉板品牌不低于江苏海陆、无锡海联； 20.未列入或增加产品品牌不低于国内一线品牌，并经船东认可； 21.对数据或工程有异议，可现场测量、核对、咨询； 22.地板不低于圣象牌； 23.视频会议系统不低于MAXHUB品牌； 24.更换或新安装的玻璃均为钢化玻璃； 25.完成长通趸G003特别检验，并获取生活污水柜防止生活污水污染证书和船舶检验证书以及船舶主管结构所需的其他证书。 26.趸船解系锚链、从船厂往返由船东自理； 27.电磁灶需具有CCS证书； |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

注：1、投标人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价。且本表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。